Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330  Fax: 84/540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. szeptember 9-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgya: Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron program megvalósításának koncepcióterve.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Gazdasági Programjában, valamint a megyei fejlesztési tervbe leadott önkormányzati fejlesztési elképzelések között első rangsorban szereplő Boldog Békeidők nyarai projektelképzelés előkészítését 2021. évben megkezdtük.

A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését, valamint a fejlesztési terület megvásárlását követő feladat a projekt koncepciótervének elkészítése, figyelemmel arra, hogy a megjelenő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) pályázati felhívásaiban megfelelő előkészítettségű projektek támogatására nyílik elsősorban lehetőség.

Komplett engedélyezési tervek előkészítése több tíz millió Ft, így első körben koncepcióterv (építészeti vázlatterv) elkészítését rendelnénk meg, mely a pályázat előrehaladásával továbbfejleszthető engedélyes tervvé.

A projekt 2021. január 1. napját követően felmerült előkészítési költségei a TOP Plusz támogatások terhére elszámolhatóak.

A 397/8 hrsz-ú 788 m2 területű ingatanon tervezett látogatóközpont koncepciótervének 2021. december 15. napjáig történő elkészítésére, az alábbi tervezett tartalommal ajánlatokat kérünk be:

    - tervezési program véglegesítése építtető adatszolgáltatása alapján

    - a telek beépítési előírásainak vizsgálata, szükséges építés-hatósági előzetes egyeztetések, szükség esetén településképi vizsgálat, egyeztetések

    - beépítési sémák, koncepcióvázlatok, tömegvázlatok, hangulati előképek (2-3 változat)

    - bemutatás bejárható modellen, látványterveken

    - fentiek alapján 1:200 léptékű tervdokumentáció (alaprajzok, metszetek, homlokzatok) készítése, amely bemutatja a térbeli összefüggéseket és a fontosabb műszaki megoldásokat

    - építészeti műszaki leírás, benne: alapadatok, mutatók - beépített alapterület, összes hasznos-, összes nettó-, bruttó alapterületek, szintterület, épületmagasság, homlokzatmagasság, párkánymagasság, beépítési mód

    - tartószerkezeti, épületgépészeti, villamossági, tűzvédelmi koncepcióleírások

    - helyiségkimutatás

    - m2 alapú költségbecslés.

Döntési javaslat: Javaslom a fentiekben leírt tartalommal koncepcióterv elkészíttetését, s az árajánlatok ismeretében az előirányzatot a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítani.

Határozati-javaslat

……/2021. (……) Kt határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron projektelképzelés előkészítési tevékenységei során koncepcióterv (építészeti vázlatterv) elkészítését.

A Képviselő-testület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a koncepcióterv elkészítésére vonatkozó ajánlatok bekérésére, a nyertes ajánlattevővel való vállalkozási/megbízási szerződés megkötésére, 2021. december 15. napjáig történő elkészítési határidővel.

A Képviselő-testület a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére biztosítja

Felelős: Holovits Huba polgármester

Határidő: 2021. szeptember 13. (az ajánlatok bekérésére)

Balatonföldvár, 2021.szeptember 05.

Holovits Huba s.k.

polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2021.szeptember 05.

Ellenjegyezte:  ………………………………………………………………

Mikóné Fejes Ibolya

aljegyző