BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 84-540-330. Fax: 540-332. E-mail: pgmh@blatonfoldvar.hu

Ütemterv

a felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervben

foglalt feladatok végrehajtására

| Helyszín | Feladat | Időpont | Költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Spur István utca | Az utcát keresztező burkolt nyílt árok kisvízi mederben nád - fenntartandó | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Spur István utca | Nyílt ároktól keletre lévő kétoldali földmedrű árok szelvénye bővítendő | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Spur István utca | Bajcsy-Zsilinszky utcától kétoldali földmedrű árok szelvénye bővítendő | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Jókai Mór utca | Kétoldali földmedrű útárok szelvénye bővítendő | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Jókai Mór utca | Ingatlan bejáró átereszek szintjei, méretei felülvizsgálandók | 2024.12.31-ig | Önkormányzat |
| Hunyadi utca | Kétoldali földmedrű útároknál átereszek tisztítandók, átépítendők | 2024.12.31-ig | Önkormányzat Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Hunyadi utca | Kétoldali földmedrű útároknál átereszek szintjei, méretei felülvizsgálandók | 2024.12.31-ig | Önkormányzat |
| Hunyadi utca | 37. számú ingatlan melletti nyílt árok: vasúti pálya előtti zsilip fapallói cserélendők | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Táncsics Mihály utca | Átereszek tisztítandók | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Szigetvári utca | Kétoldali földmedrű útárok szelvénye bővítendő | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Báthory utca | Kétoldali földmedrű útárok szakaszosan fenntartandó | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Báthory utca | Kétoldali földmedrű útároknál átereszek tisztítandók | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Gárdonyi Géza utca | Kétoldali földmedrű útárok szakaszosan fenntartandó | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Gárdonyi Géza utca | Kétoldali földmedrű útároknál átereszek helyenként tisztítandók | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Újstrand utca | Meglévő útárok szelvénye bővítendő | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Liszt Ferenc utca | Egyoldali földmedrű árok fenntartandó | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Tó utca | Déli oldalon nyílt árok ( Halastó nyugati megkerülő árok ) fenntartandó | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Tó utca | Az utca keleti végén a keleti és a nyugati megkerülő árok fenntartandó | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Tó utca | Halastónál nyaralóház havária esetén veszélyeztetett | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Kőröshegyi út | Átereszek folyamatosan tisztítandók | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Korányi Frigyes utca | Útárok nem épült; Akácfa utcától egyoldali földmedrű árok felújítandó | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Akácfa utca | Egyoldali földmedrű árok felújítandó | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Kisfaludy utca | Kétoldali földmedrű árok felújítandó | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Mátyás király utca | Kétoldali földmedrű útárok felújítandó | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Székely Bertalan utca | Kétoldali földmedrű útárok felújítandó | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Szigligeti utca | Kétoldali földmedrű útárok felújítandó | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |

Határozati javaslat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervben foglalt feladatok végrehajtására az előterjesztés szerinti ütemtervet elfogadja.

Balatonföldvár, 2020. június 16.

Holovits György Huba

polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

……………………………………

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző