**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**

**Tel: 84-540-330. Fax: 540-332. E-mail: pgmh@blatonfoldvar.hu**

**Ütemterv**

**a felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervben**

**foglalt feladatok végrehajtására**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Időpont** | **Költség** |
| Spur István utca | *Az utcát keresztező burkolt nyílt árok kisvízi mederben nád - fenntartandó* | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Spur István utca | *Nyílt ároktól keletre lévő kétoldali földmedrű árok szelvénye bővítendő* | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Spur István utca | *Bajcsy-Zsilinszky utcától kétoldali földmedrű árok szelvénye bővítendő* | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Jókai Mór utca | *Kétoldali földmedrű útárok szelvénye bővítendő* | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Jókai Mór utca | *Ingatlan bejáró átereszek szintjei, méretei felülvizsgálandók* | 2024.12.31-ig | Önkormányzat |
| Hunyadi utca | *Kétoldali földmedrű útároknál átereszek tisztítandók, átépítendők* | 2024.12.31-ig | ÖnkormányzatNonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Hunyadi utca | *Kétoldali földmedrű útároknál átereszek szintjei, méretei felülvizsgálandók* | 2024.12.31-ig | Önkormányzat |
| Hunyadi utca | *37. számú ingatlan melletti nyílt árok: vasúti pálya előtti zsilip fapallói cserélendők* | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Táncsics Mihály utca | *Átereszek tisztítandók* | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Szigetvári utca | *Kétoldali földmedrű útárok szelvénye bővítendő* | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Báthory utca | *Kétoldali földmedrű útárok szakaszosan fenntartandó* | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Báthory utca | *Kétoldali földmedrű útároknál átereszek tisztítandók* | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Gárdonyi Géza utca | *Kétoldali földmedrű útárok szakaszosan fenntartandó* | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Gárdonyi Géza utca | *Kétoldali földmedrű útároknál átereszek helyenként tisztítandók* | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Újstrand utca | *Meglévő útárok szelvénye bővítendő* | 2024.12.31-ig | Önkormányzat; pályázat |
| Liszt Ferenc utca | *Egyoldali földmedrű árok fenntartandó* | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Tó utca | *Déli oldalon nyílt árok ( Halastó nyugati megkerülő árok ) fenntartandó* | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Tó utca  | *Az utca keleti végén a keleti és a nyugati megkerülő árok fenntartandó* | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Tó utca | *Halastónál nyaralóház havária esetén veszélyeztetett* | 2021.12.31-ig | Állami projekt:Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása |
| Kőröshegyi út |  *Átereszek folyamatosan tisztítandók*  | 2022.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Korányi Frigyes utca | *Útárok nem épült; Akácfa utcától egyoldali földmedrű árok felújítandó* | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Akácfa utca | *Egyoldali földmedrű árok felújítandó* | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Kisfaludy utca | *Kétoldali földmedrű árok felújítandó* | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Mátyás király utca | *Kétoldali földmedrű útárok felújítandó* | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Székely Bertalan utca | *Kétoldali földmedrű útárok felújítandó* | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |
| Szigligeti utca | *Kétoldali földmedrű útárok felújítandó* | 2023.12.31-ig | Nonprofit Kft - városüzemeltetés |

**Határozati javaslat:**

*1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervét az előterjesztés szerint elfogadja.*

*2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervben foglalt feladatok végrehajtására az előterjesztés szerinti ütemtervet elfogadja.*

Balatonföldvár, 2020. június 16.

**Holovits György Huba**

 **polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

 ……………………………………

 Köselingné dr. Kovács Zita jegyző