Balatonföldvári közös önkormányzati hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330  Fax: 84/540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

# ELŐTERJESZTÉS

# Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. április 21-i ülésére

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester

Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség

Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés

Véleményező bizottság: PGB

Tárgy: Keleti strandon üzlethelyiség létesítésére kötött szerződés meghosszabbítása

- rész

a./ Előzmények

Balatonföldvár Város Önkormányzata a balatonföldvári 27/3 hrsz. alatt felvett ingatlanra (Balatonföldvár, Keleti strand) Lángos-palacsinta-fagylalt (büfé) építésére és a felépítmény, valamint az általa elfoglalt terület 10 éven át tartó kizárólagos bérletére (ill. földhasználatára) vonatkozóan pályázati eljárást folytatott le, melynek alapján az egy érvényes pályázat benyújtójával, Csatlós Róbert egyéni vállalkozóval Balatonföldváron, 2020. december 16-án Megállapodás megkötésére került sor.

A Megállapodás alapján az önkormányzat 10 évre bérbe adott a strand területéből 95 m2 nagyságú területet azzal, hogy a bérlő jogosult a területen büfé és terasz felépítmény felépítésére, majd kizárólagos üzemeltetésére, használatára, hasznosítására.

A felépítmény a használatbavételi engedéllyel egyidőben az önkormányzat tulajdonába kerül azzal, hogy a bérlőt 10 éven át tartó kizárólagos bérleti jog illeti meg.

A Megállapodás értelmében a bérlőnek 2021. május 15. napjáig kellett volna a felépítményt felépítenie és a használatbavételi engedélyt megkérni.

Az épület műszakilag-fizikailag elkészült, a használatbavételi eljárás jelenleg folyamatban van.

A bérlő kezdeményezte a Megállapodásban szabályozott bérleti időtartam módosítását, tekintettel arra, hogy az épület teljes körű kulcsrakész felépítése egyrészt a COVID-19 világjárvány miatt (anyaghiány, megrendelt építőanyagok és berendezések teljesítésének késése), másrészt az építőiparban is tapasztalt súlyos munkaerőhiány miatt elhúzódott.

A fent előadottak alapján a bérlő a Megállapodásban szabályozott bérlet időtartamát 2022. évtől számítottan a 10. év szezonjának záróhónapjáig terjedő időszakra kérte módosítani, azzal, hogy a bérleti díj fizetési kötelezettsége is erre az időszakra vonatkozóan kerüljön megállapításra.

Tekintettel arra, hogy a büfé felépítmény felépítésének elhúzódása a Covid-19 világjárvány miatt történt, de az épület már műszakilag teljesen elkészült és már folyamatban van a használatbavételi engedély megkérése is a bérlő hosszabbításra vonatkozó kérelme akceptálható.

A Megállapodás módosítása az előterjesztés mellékletét képezi.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemény

- Az önkormányzat számára a szerződés szerinti bérleti díj biztos bevételként jelentkezik.

c./ a tárgykört érintő jogszabályok

Ptk.

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai

Balatonföldvár Város Önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

II. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár Keleti Strandra Lángos-palacsinta-fagylalt (büfé) építésére és a felépítmény valamint az általa elfoglalt terület 10 éven át tartó kizárólagos bérletére (ill. földhasználatára) vonatkozó, Balatonföldvár Város Önkormányzata és Csatlós Róbert között Balatonföldváron, 2020. december 16-án létrejött Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.

b./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:

Holovits Huba polgármester

d./ határidő megjelölése :

2022. május 31.

Balatonföldvár,  2022.04.13.

Holovits Huba sk.

polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

…………………………………………..

Köselingné dr. Kovács Zita  jegyző