BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Tel.: 84/540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

# Előterjesztés

# Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. szeptember 26. napján tartandó ülésére

Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség

Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Készítette: dr. Törőcsik Gabriella jegyző

Tárgy: Magasparton megvalósuló közműépítés tárgyában kötött megállapodás módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

a./ Előzmények

2021. évben Balatonföldvár nyugati területrészén a Magasparton az 1555/6, 1555/9 és az 1555/11, hrsz. alatt felvett ingatlanok tulajdonosai telekalakítását kezdeményeztek, melynek során közút is kialakult.

Ennek eredményeként a Földvár Magaspart Kft, a PiuÉpítő Kft és ZM Holding Ingatlanfejlesztő Kft. mint kötelezettek és Balatonföldvár Város Önkormányzata, mint jogosult között  Balatonföldváron, 2021. október 7. napján megállapodás jött létre, amely szerint Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló 13/2006. (VII.5.) rendeletével összhangban, a kötelezettek a telekalakítás után kialakuló ingatlanok közműveit (kommunális- és közvilágítás, víz, szennyvíz, út, járda, csapadékvízelvezetés) engedélyezett terveknek megfelelően,  teljes körűen kiépítik. A kötelezetti oldalon a szerződéskötést követően jogutódlás következett be.

A hivatkozott szerződésben a teljesítési határidőt a felek 2024. december 31. napjában jelölték meg, eddig az időpontig vállalták, hogy a fentiek szerinti közműveket teljeskörűen kiépítik.

A szerződés kötelezetteinek képviselője azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy tekintettel arra, hogy a telekalakítás megtörtént, a közművesítés folyamatban van, de a teljeskörű kivitelezéhez hosszabb időre van szükség az eredeti szerződésben szereplő teljesítési határidő egy évvel meghosszabbításra kerüljön.

Az eredeti szerződés és a szerződést módosító okirat tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezik.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemény

- Az önkormányzat támogatja a magasparti városrész fejlesztését.

c./ a tárgykört érintő jogszabályok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és Balatonföldvár Város Önkormányzata 13/2006 (VII.5.) rendelete Balatonföldvár Város helyi építési szabályzatáról

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják

Városfejlesztés, ingatlanfejlesztés.

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai

Balatonföldvár Város Önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

II. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári 1555/15 hrsz. alatt felvett közút közműveinek kiépítésére vonatkozó megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás módosítása közművesítés tárgyában” elnevezésű okirat aláírására.

b./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:

Holovits Huba polgármester

c./ határidő megjelölése :

2024.szeptember 30.

Balatonföldvár, 2024.szeptember 20.

Holovits Huba s.k.

Polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:……………………..

dr. Törőcsik Gabriella jegyző